PHÂN CHIA CÔNG VIỆC DỰ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG

Đề tài: Upload Single/Multi File with Control (Start, Stop, Pause, Resume)

1. Có thể chuyển dự án sẵn sang Desktop App hay không?

Câu trả lời: CÓ – và đây là hướng đi hợp lý

Nếu nhóm đã có một dự án Upload/Download File dạng Web App thì hoàn toàn có thể chuyển sang Desktop App để đáp ứng yêu cầu môn học.

Trong đề bài giáo viên yêu cầu:

- Không làm Command Line App

- Không làm Web App

- Phải là ứng dụng Desktop

Vì vậy nhóm có thể:

Cách làm phù hợp nhất

Phương án 1 – Tận dụng code cũ (Khuyên dùng)

Giữ lại:

- Logic upload/download

- Socket programming

- TCP communication

- Pause/Resume mechanism

- Thread handling

- File chunk processing

Chỉ thay:

- Giao diện Web → Desktop GUI

=> Đây là cách nhanh nhất và tiết kiệm thời gian nhất.

Công nghệ phù hợp

Nếu project hiện tại dùng:

Java

=> Chuyển sang:

- Java Swing
hoặc

- JavaFX (đẹp hơn)

NodeJS Web

=> Chuyển sang:

- ElectronJS

C#

=> Chuyển sang:

- WinForms
hoặc

- WPF

Python

=> Chuyển sang:

- PyQt5

- Tkinter

2. Đề xuất mô tả dự án

Tên đề tài

Desktop File Transfer Application with Pause/Resume Control

Mục tiêu dự án

Xây dựng ứng dụng desktop hỗ trợ upload/download file thông qua mạng LAN hoặc Internet với các chức năng:

- Upload file

- Download file

- Pause transfer

- Resume transfer

- Stop transfer

- Hiển thị tiến trình upload/download

- Quản lý nhiều file

- Giao diện desktop trực quan

Công nghệ sử dụng

Ví dụ nếu dùng Java:

- Java Socket Programming

- TCP/IP

- Multi-threading

- Java Swing hoặc JavaFX

- File Stream

- GitHub

3. Kiến trúc hệ thống đề xuất

Phần Server

Server sẽ:

- Mở socket

- Lắng nghe kết nối

- Nhận file từ client

- Gửi file cho client

- Quản lý trạng thái upload

- Lưu chunk file

Phần Client

Client sẽ:

- Chọn file

- Upload file

- Download file

- Pause/Resume

- Hiển thị progress bar

- Hiển thị tốc độ truyền

4. Phân chia công việc cho nhóm 6 người

Thành viên 1 – Nhóm trưởng / System Integration

Nhiệm vụ:

- Quản lý tiến độ nhóm

- Thiết kế kiến trúc tổng thể

- Chia task GitHub

- Merge source code

- Kiểm tra lỗi tổng thể

- Kết nối các module

- Chuẩn bị slide + demo

Phụ trách kỹ thuật:

- Main application

- Application flow

- Build final release

Thành viên 2 – Network & Socket Developer

Nhiệm vụ:

- Xây dựng TCP Socket

- Client-Server connection

- Xử lý gửi/nhận dữ liệu

- Retry reconnect

- Kiểm tra mất kết nối

Module phụ trách:

- Socket Manager

- Connection Handler

- Network Protocol

Thành viên 3 – Upload/Download Logic Developer

Nhiệm vụ:

- Upload file

- Download file

- Chunk file

- Pause/Resume

- Stop transfer

- Tính toán progress

Module phụ trách:

- File Transfer Engine

- Chunk Processing

- Transfer Controller

Thành viên 4 – GUI/Desktop Developer

Nhiệm vụ:

- Thiết kế giao diện desktop

- Progress bar

- Danh sách file

- Button control

- Dark mode/UI enhancement

Module phụ trách:

- Main Window

- Upload Panel

- Download Panel

- Progress UI

Thành viên 5 – Database/File Management & Testing

Nhiệm vụ:

- Quản lý file metadata

- Lưu lịch sử upload

- Log hệ thống

- Kiểm thử chức năng

- Viết test cases

- Kiểm tra hiệu năng

Module phụ trách:

- File Manager

- Logger

- Testing

- Bug reporting

Thành viên 6 – Documentation & DevOps

Nhiệm vụ:

- Viết tài liệu dự án

- Viết README GitHub

- Thiết kế sơ đồ hệ thống

- Quay video demo

- Viết báo cáo

- Hỗ trợ deploy/build

Module phụ trách:

- Documentation

- GitHub management

- User Guide

- Demo Video

5. Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn

Giai đoạn 1 – Thiết kế hệ thống

Thời gian: 1 tuần

Cần hoàn thành:

- Chọn công nghệ

- Thiết kế giao diện

- Thiết kế protocol

- Chia GitHub branch

- Hoàn thành mockup UI

Giai đoạn 2 – Xây dựng core networking

Thời gian: 1 tuần

Cần hoàn thành:

- Socket server/client

- Kết nối TCP

- Truyền file cơ bản

- Multi-thread

Giai đoạn 3 – Upload/Download Control

Thời gian: 1 tuần

Cần hoàn thành:

- Pause

- Resume

- Stop

- Progress tracking

- Chunk transfer

Giai đoạn 4 – Desktop UI

Thời gian: 1 tuần

Cần hoàn thành:

- Giao diện desktop

- Progress bar

- File list

- Error message

Giai đoạn 5 – Testing & Optimization

Thời gian: 1 tuần

Cần hoàn thành:

- Fix bug

- Stress test

- Optimize transfer speed

- Kiểm tra pause/resume

Giai đoạn 6 – Hoàn thiện báo cáo & Demo

Thời gian: 1 tuần

Cần hoàn thành:

- Video demo

- Slide

- Báo cáo

- README

- Tổng hợp source code

6. GitHub Branch Suggestion

Nhóm trưởng

main

Thành viên 2

feature/network-socket

Thành viên 3

feature/file-transfer

Thành viên 4

feature/desktop-ui

Thành viên 5

feature/testing-logging

Thành viên 6

feature/documentation

7. Những tính năng giúp dự án nổi bật hơn

Nếu còn thời gian, nhóm có thể thêm:

- Drag & Drop file

- Tốc độ upload real-time

- Multiple file upload

- LAN discovery

- Chat giữa client-server

- File encryption

- Resume sau khi mất mạng

- Dark mode

- Multi-user support

8. Gợi ý demo cuối kỳ

Kịch bản demo tốt

- Mở Server

- Client kết nối

- Upload file lớn

- Pause giữa chừng

- Resume tiếp tục

- Stop transfer

- Download lại file

- Hiển thị progress real-time

- Hiển thị log hệ thống

=> Đây là demo rất mạnh cho môn lập trình mạng.

9. Kết luận

Dự án hiện tại hoàn toàn có thể chuyển sang Desktop App.

Đây là đề tài:

- Đúng chuyên ngành lập trình mạng

- Dễ chia task cho nhóm đông

- Có tính thực tế cao

- Demo trực quan

- Được đánh giá tốt nếu làm ổn định

Quan trọng nhất:

- Socket phải hoạt động ổn định

- Pause/Resume phải thật sự chạy

- Desktop UI phải rõ ràng

- Có progress tracking